附件：

市水利局2018年水污染防治攻坚战任务清单

| 序号 | 主要任务 | 工作进度 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细化本单位工作任务，明确责任领导和部门、信息调度报送人 |  | 2018年3月15日 | 市水利局 | 吴瑞华 |  |
| 2 | 编制沙河、澧河试点河流生态流量实施方案，确定沙河、澧河生态流量（水位），做好生态水量闸坝联合调度，对全市闸坝联合调度实施统一管理，努力保障生态水量。2018年11月底前，初步建立沙河和澧河环境流量改善机制 |  | 2018年11月底前 | 防办 | 黄双奎 |  |
| 3 | 完成市域水资源、水环境承载能力现状评价 |  | 2018年11月底前 | 水政科 | 韩德全 |  |
| 4 | 推进重要饮用水源地达标建设。完成白龟山水厂反冲水、姚孟电厂循环冷却水等入库排污口关闭工作；督促平顶山市绿大夫水上生态养殖基地完成关闭搬迁；督促各县市区按国家饮用水水源地专项整治方案完成相关任务；开展集中式饮用水水源环境状况调查评估 |  | 全年 | 水政科 | 韩德全 |  |
| 5 | 配合做好信息公开。2018年起，市、县两级政府每季度向社会公开所有县级以上城市集中式饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质安全状况信息 |  | 全年 | 水政科 | 韩德全 |  |
| 6 | 保障农村饮水安全。落实农村饮水安全工程建设、水源保护、水质监测评价“三同时”制度。强化水质净化处理设施建设以及消毒设施设备安装、使用和运行管理。集中式供水工程按要求配备安装水质净化和消毒设施设备 |  | 全年 | 农水科 | 张国庆 |  |
| 7 | 保障南水北调中线水质安全，完成南水北调中线总干渠防洪影响处理工程 |  | 全年 | 建管处 | 王保贵 |  |
| 8 | 配合完成防治地下水污染工作 |  | 全年 | 水政科牵头 农水科 节水办配合 | 韩德全 张国庆 胡宏立 | 配合环保等部门 |
| 9 | 全面推进河长制有关要求，组织开展对未经处理且直排入河的生活污水、畜禽养殖废水、工业废水等排污口排查整治，保障入河排污口合法、达标排放；开展河湖垃圾、杂物、违建清除及水面干净的“三清一净"行动；对河湖管理和保护范围内可能影响水质的厕所、生活垃圾、秸秆、矿渣等进行全面排查整治 |  | 全年 | 河长办牵头 水政科配合 | 胡宏立 韩德全 |  |
| 11 | 节约保护水资源。开展国家节水行动，强力实施水资源费改税工作。摸清市、县（区）区域水资源承载能力，建立市域水资源承载能力监测预警机制。2018年5月底前，按照规定发布第二批市重点监控用水单位名录，初步建立重点监控用水单位管理体系。进一步推进实施全市地下水利用与保护规划、地下水超采区治理规划及南水北调中线工程受水区、地面沉降区地下水压采方案 |  | 全年 | 水政科 | 韩德全 |  |
| 12 | 推动人工湿地建设。在有条件的支流入河（湖）口、污水处理厂尾水排放口和河道，规划、建设人工湿地，进一步削减污染物，逐步恢复水生态功能 |  | 全年 | 河道处 水政科 | 胡宏立 韩德全 | 水利局配合 |
| 13 | 保护水生态。探索研究沙颍河流域水生态环境功能分区；按省要求做好沙河流域水生生物多样性保护工作；防治湖泊富营养化，控制蓝藻水华，加强沿河环湖生态保护 |  | 全年 | 水政科 | 韩德全 | 水利局配合 |
| 14 | 开展骨干河道生态建设。开展绿化行动，以沙河、汝河、澧河等为重点，逐步建设形成河道绿色屏障，完成省定河道生态建设任务 |  | 全年 | 河长办 | 胡宏立 | 水利局配合 |
| 15 | 积极推进水网建设。以《河南省水资源综合利用规划》为基础，以“恢复河流健康生命"为目标，深入开展水系连通方案研究，细化实化水网建设布局。以百城建设提质工程为抓手，积极推进城市生态水系建设。加快实施流域面积200平方公里中小河流和中小河流重点县治理建设，提升防洪减灾和水生态修复能力 |  | 全年 | 规划科 | 陈敬伟 |  |
| 16 | 加强河湖水域岸线管理保护。推进全市河湖及其水利工程管理保护范围划定，清理整治侵占河道、围垦湖泊及乱占滥用岸线等突出问题，恢复河湖水域岸线生态功能 |  | 全年 | 工管科防办 河道处 | 赵全义黄双奎胡宏立 |  |
| 17 | 2018年年底前，配合完成市内5区、舞钢市黑臭水体整治任务，并开展整治后评估及备案工作；其余县、石龙区完成黑臭水体的截污纳管、河道清淤疏浚工作，实现河道整洁 |  | 全年 | 水政科 | 韩德全 | 配合住建等部门 |
| 18 | 配合指导完成舞钢市八里河、鲁山县将相河、澎河、冷水河，叶县灰河、宝丰县净肠河、应河、石龙区大浪河、城乡一体化示范区应河治理工作 |  | 全年 | 规划科 | 陈敬伟 | 配合环保等部门 |
| 19 | 配合完成雨污分流改造及污水处理设施配套管网建设工作 |  | 全年 | 水政科 | 韩德全 | 配合住建等部门 |
| 20 | 严格城市规划蓝线管理，加快推进海绵城市建设，最大限度减少城市开发建设对生态环境影响 |  | 全年 | 规划科 | 陈敬伟 | 配合住建部门 |
| 21 | 严格环境准入｡针对不同主体功能区、环境功能区、生态红线区、水污染防治重点控制单元区的生态环境特征和环境承载能力，分区分类实施差别化环境准入政策 |  | 2018年11月底 | 水政科 | 韩德全 | 配合环保部门 |
| 22 | 推动工业节水｡对电力、化工、钢铁、焦炭业、食品、造纸、电镀、制药等行业企业用水情况进行摸底调查，建立重点用水企业数据库；加快推进落实平顶山市水效领跑者行动方案，发布平顶山市重点行业水效领跑者标杆企业 |  | 全年 | 节水办 | 胡宏立 | 配合工信部门 |
| 23 | 完成灌溉农田综合治理年度任务 |  | 全年 | 农水科 | 张国庆 | 配合农业部门 |
| 24 | 配合完成农村生活污水治理，按照中央农村人居环境整治三年行动方案要求，推进美丽乡村建设试点、水美乡村、农村环境综合整治等工作，大力推动乡村坑塘清淤、蓄水、自净（生态修复）工程建设 |  | 全年 | 农水科 水政科 | 张国庆 韩德全 |  |
| 25 | 配合完成开展交通运输业水污染防治。建立健全船舶污染物接收、转运、处置监管制度，加强船舶污染控制 |  | 全年 | 水政科 | 韩德全 | 配合交通部门 |
| 26 | 严格环境执法监管，严厉打击非法养殖、非法采砂、非法排污行为 |  | 全年 | 水政监察支队 | 于永怀 |  |
| 27 | 防范水环境风险。建立上下游水污染防治联动协作机制和水污染事件应急处置联动机制，积极防范跨界水环境污染风，切实防范水污染事件发生 |  | 全年 | 水政科 | 韩德全 |  |
| 28 | 公共供水管网改造，对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，全市公共供水管网漏损率控制在11%以内 |  | 全年 | 节水办 | 胡宏立 | 配合住建部门 |
| 29 | 制定入河排污口监督管理办法、水污染突发事件应急预案；对新、改、扩建入河排污口进行设置审查、审批，建立入河排污口监督管理台帐。按省攻坚办要求完成38家入河排污口综合整治任务 |  | 全年 | 水政科 | 韩德全 |  |
| 30 | 开展水功能区监督管理，对年度不达标水功能区之制定水功能区达标整治方案并实施 |  |  | 水政科 | 韩德全 |  |