附件：

市水利局2017年水污染防治攻坚战任务清单

| 序号 | 主要任务 |  | 工作情况及进度 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 联络人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细化本单位工作任务，明确责任领导和部门、信息调度报送人 |  |  | 2017年5月 | 水政科 | 韩德全 |  |  |
| 2 | 控制用水总量 提高用水效率 控制用水总量 提高用水效率 | 控制用水总量，取用水总量已达到或超过控制指标的区域，暂停审批其建设项目新增取水许可。建立健全水资源承载能力监测预警机制 |  | 全年 | 水政科 | 韩德全 |  |  |
|  |  | 明确2017年度用水效率目标，建立完善万元国内生产总值用水量指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入县（市、区）政府政绩考核，并提供目标分解等相关支撑材料 |  | 2017年5月15日 | 节水办 水政科 | 胡宏立 韩德全 |  | 水政科负责把节水目标纳入政府政绩考核 |
|  |  | 对重点取用水大户实行计划用水管理，把规模以上重点用水单位全部纳入国家和地方水资源管理系统。提高用水效率，按照上级部署和要求，强化用水效率目标管理，对其主要用水设备、主要生产工艺用水量、全部水消耗情况、水循环利用率、用水效率等内容等进行监控管理，并提供相关支撑材料 |  | 2017年11月底 | 节水办 | 胡宏立 |  |  |
|  |  | 加强重点监控用水单位监督管理，建立并发布国家、省、市重点监控用水单位三级名录，并提供名录 |  | 2017年5月底 | 节水办 水政科 | 胡宏立 韩德全 |  | 水政科、节水办分别负责取用水单位名录 |
|  |  | 完成南水北调受水区和城市公共管网覆盖范围自备水井封井工作，提供应封井和已封井自备水井清单 |  | 2017年10月底 | 水政科 节水办 | 韩德全 胡宏立 |  |  |
|  |  | 完成高效节水灌溉年度目标任务 |  | 全年 | 农水科 | 张国庆 |  |  |
|  |  | 将再生水、雨水、矿井水等非常规水纳入区域水资源统一配置 |  | 全年 | 节水办 水政科 | 胡宏立 韩德全 |  | 节水办提出利用措施，水政科纳入规划 |
| 3 | 完善河道长效管理机制。实行“河长制”，落实属地责任，将各级政府对河湖环境质量负责的法定要求落实到具体行政负责人，完善水治理体系、保障水环境安全 |  |  | 2017年12月底 | 河道处 | 胡宏立 |  |  |
|  | 推进河道垃圾清理整治、河流控源截污、河道清淤疏浚、河道生态修复工程，切实改善全市河流水质，提供工作方案 |  |  | 2017年5月底 | 湛河管理处河道处 相关科室 | 韩萍 胡宏立 等 |  |  |
| 4 | 编制并批准实施全市重要饮用水水源地安全保障达标建设实施方案或规定 |  |  | 2017年11月底 | 水政科 | 韩德全 |  | 重要饮用水源地见《全国重要饮用水源地名录（2016）》 |
| 5 | 按要求开展重要饮用水水源地年度达标评估，并提供相关资料 |  |  | 全年 | 水政科 | 韩德全 |  |  |
| 6 | 开展生态流量试点工作，努力改善重点河流环境流量。完善水量调度方案，采取闸坝联合调度、生态补水、水资源置换等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本用水需求，改善湛河、八里河舞钢段等河流枯水期环境流量 |  |  | 全年 | 防办 河道处 湛河管理处 | 黄双奎 胡宏立 韩萍 |  | 防办负责制定闸坝联合调度方案和实施，河道处负责生态流量拟定 |
| 7 | 完成水功能区限制纳污制度建设和措施落实工作 |  |  | 2017年11月底 | 水政科 水文局 | 韩德全 蔡长明 |  |  |
| 8 | 完成地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围划定工作 |  |  | 2017年11月底 | 水政科 | 韩德全 |  |  |
| 9 | 保障农村饮用水安全 |  |  | 全年 | 农水科 | 张国庆 |  |  |