平顶山市水行政主管部门

质量监督履职情况巡查工作方案

为全面加强我市水利工程质量监督工作，切实提高质量监督履职能力，确保在水利部、省水利厅质量巡查中取得好成绩，依据《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号）《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）等规定，制定如下工作方案：

一、组织分工

为全面做好2023年度全市水行政主管部门质量监督履职情况巡查工作，成立市2023年度全市水行政主管部门质量监督履职情况巡查工作领导小组和3个暗访组。

（一）领导小组

领导小组负责统筹协调2023年度全市水行政主管部门治理监督履职情况巡查工作。

组长：李志宏

成员：白天民  张全生  张银涛

（二）暗访组

暗访组由规划计划和建设科、政策法规和监督科、平顶山市水利工程质量监测站人员和有关专家组成。具体分组情况如下：

第一暗访组

组长：白天民

成员：杜会丽  郑延科

负责叶县、舞钢市、湛河区、新华区

第二暗访组

组长：张全生

成员：王建辉  吕旭鹏

负责鲁山县、宝丰县、石龙区、示范区

第三暗访组

组长：张银涛

成员：张蕊  卢竞成

负责汝州市、郏县、卫东区、高新区

二、时间安排

2023年4月下旬-5月中旬

三、暗访内容

暗访各县（市、区）水利局、水利工程质量监督机构质量监督履职情况和1个监督项目。

四、有关要求

1.巡查工作实行组长负责制，组长对巡查工作成果负总责。

其主要职责为：审定现场巡查工作方案；主持巡查组内部会议和业务讨论会、与被巡查单位座谈会及交换意见会等；指导专家按要求提交巡查成果，审定巡查交换意见稿及巡查报告；负责组织纪律、工作纪律和生活纪律有关规定的落实和监督。

2.暗访工作应对照监督工作清单，高标准严要求开展暗访工作，确保暗访工作取得预期效果。暗访中严格遵守中央八项规定精神，自觉做到廉洁自律。

附件：水行政主管部门水利建设工程质量监督工作履职情况  巡查评价细则

附件

水行政主管部门质量监督履职情况巡查评价细则

| 序 号 | 责任主体 | 评价要点 | 评价内容 | 占比 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水行政主管部门 | 质量监督 管理制度 | 各级水行政主管部门按照国家法律法规和部门规章等规定，结合本地区实际，制定质量监督的具体办法 | 4% | （1）质量监督档案管理、质量终身责任制、质量监督工作、监督责任划分等管理制度不健全的，缺少一项减0.5%，最多减2%； （2）质量监督管理制度不符合实际情况或可操作性差的，减1%； （3）质量监督管理制度未及时根据新颁布的制度规定修订更新或未明确现行制度与新颁布的制度规定关系的，减1% |  |
| 2 | 水行政主管部门 | 质量监督管理责任划分 | 各级水行政主管部门明确划分本行政区域水利工程建设质量监督管理责任 | 3% | （1）未分级划分质量监督管理责任的，减3%； （2）质量监督管理责任划分不合理，监督范围存在责任划分不清、交叉、重叠或遗漏的，减1% |  |
| 3 | 水行政主管部门 | 在建水利工程质量监督全覆盖 | 各级水行政主管部门对本行政区域水利工程建设质量监督管理责任范围内的项目实现监督全覆盖，建立要素齐全的质量监督项目台账，于每年3月底前报送上级水行政主管部门备案 | 3% | （1）在建水利工程质量监督未按要求达到全覆盖的，减1%； （2）未建立质量监督项目台账的，或台账缺少工程投资、工期、年度建设进度等要素的，减1%； （3）未将质量监督项目台账（截至上一年底）在每年3月底前报送上级水行政主管部门备案的，减1%。通过信息系统报送国务院水行政主管部门的，不扣减 |  |
| 4 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 质量监督责任人 | 在建水利建设工程逐项工程明确质量监督责任人 | 1% | 在建项目未逐项落实质量监督责任人的，每项目减0.5%，扣完为止 |  |
| 5 | 水行政主管部门 | 质量监督 能力建设 | 省级水行政主管部门负责本地区水利工程建设质量监督管理的能力建设，上级水行政主管部门要加强对下级水行政主管部门质量监督工作的监督检查和业务指导，加强对基层质量监督管理人员的培训，各级水行政主管部门应落实质量监督工作经费 | 8% | （1）未对下级水行政主管部门质量监督责任落实、制度建设、质量监督工作开展等进行监督检查和业务指导的，减3%； （2）未对基层质量监督管理人员开展业务培训的，减2%； （3）未落实质量监督工作经费的，减3%；工作经费不能满足水利建设工程质量监督工作清单年度工作要求的，减1% |  |
| 6 | 水行政主管部门 | 质量监督工作总结和工作要点 | 各级水行政主管部门编写上一年度质量监督工作总结和下一年度质量监督工作要点，并报上级水行政主管部门备案 | 4% | （1）未编写上一年度质量监督工作总结和下一年度质量监督工作要点的，减4%；仅编写质量监督工作总结或工作要点的，减2%； （2）未将质量监督工作总结和工作要点在每年3月底前向上级水行政主管部门备案的，减1%；仅备案质量监督工作总结或工作要点的，减0.5%； （3）任务内容、分工安排、工作要求等质量监督工作要点内容不全、可操作性差的，减1%； （4）未落实工作要点的，减1%；缺一项的，减0.5%，扣完为止 |  |
| 7 | 水行政主管部门 | 问题整改落实 | 各级水行政主管部门对水利部历次质量监督履职巡查发现问题的整改落实 | 4% | （1）未对水利部质量监督履职巡查发现问题进行整改的，减4%； （2）质量监督履职巡查发现问题整改不到位的，减2%； （3）未按时限要求整改反馈的，减2% |  |
| 8 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 受理质量 监督申请 | 按规定受理质量监督申请、办理质量监督手续 | 3% | （1）未受理项目法人质量监督申请的，减3%； （2）受理项目法人质量监督申请不及时的，减1%； （3）办理质量监督手续不合规的，如质量监督期限不合规、签订质量监督书主体不合规等，减2% |  |
| 9 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 制定质量监督工作计划 | 1.根据工程规模、建设工期长短和质量监督工作实际需要，制定质量监督工作计划，跨年度工程制定质量监督工作总计划和年度计划 2.质量监督工作计划应明确监督组织形式、监督任务、工作方式、工作重点等内容 | 3% | （1）未制定质量监督工作计划的，减3%； （2）建设高峰期跨年度工程未编写监督工作总计划或年度计划的，减2%； （3）质量监督工作计划内容不全、可操作性差的，减1% |  |
| 10 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 确认工程 项目划分 | 1.对项目法人提交的项目划分书面报告进行确认并将确认结果书面通知项目法人 2.工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分发生调整时，重新确认 | 4% | （1）未对报送的工程项目划分（调整）进行确认，减4%； （2）未在14个工作日内确认工程项目划分（调整）并将确认结果书面通知项目法人的，减2%； （3）对不合理的项目划分进行确认或确认项目划分不规范的，减1%； （4）工程项目划分报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展，未书面督促报送的，减1% |  |
| 11 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 确认或核备 质量评定标准 | 1.对项目法人报送的工程外观质量评定标准进行确认 2.对规程中未列出的外观质量项目，核备其质量标准及标准分 3.对项目法人报送的临时工程质量检验及评定标准进行核备 4.对《单元工程评定标准》中未涉及的单元工程质量评定标准进行批准 | 5% | （1）未对报送的工程外观质量评定标准进行确认的，减1%； （2）未对报送的临时工程质量检验及评定标准进行核备的，减1%； （3）未对报送的新增单元工程质量评定标准进行批准的，减1%； （4）工程外观质量、临时工程和新增单元工程质量评定标准报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展，未书面督促报送的，减1%； （5）工程外观、临时工程和新增单元工程等质量评定标准确认或核备不规范、不到位的，每项减1%。 |  |
| 12 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 复核资质 情况 | 对勘察、设计、监理、施工、检测、设备制造安装等单位的资质进行复核，主要包括： 1.勘察、设计、监理单位的营业执照、资质证书 2.施工单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证 3.检测单位的水行政主管部门颁发的资质证书和市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书 4.主要设备制造安装单位的营业执照 | 3% | （1）未开展资质复核工作的，减3%； （2）资质复核工作不全面的，减2%; （3）未发现参建单位资质不满足要求等明显问题的，减0.5%； （4）对监督检查发现的问题，未及时书面告知项目法人并提出整改要求、影响质量管理工作或未按规定（或授权）进行责任追究的，减0.5% |  |
| 13 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 检查或复核质量管理体系建立情况 | 监督检查各参建单位质量管理体系的建立情况，主要包括： 1.项目法人组织机构和内设部门成立，主要管理人员任命，人员配备，质量管理制度建立情况等 2.勘察设计单位现场设代机构成立，设代人员数量和专业配备，设计服务制度建立情况等 3.监理单位监理部成立，总监、副总监和监理工程师等人员执业资格、按投标承诺到位和变更情况，质量控制制度建立情况等 4.施工单位项目部成立，项目经理、技术负责人、质检负责人等人员执业资格、按投标承诺到位和变更情况，质量保证制度建立情况等 5.检测单位人员执业资格、质量管理制度建立情况等 6.主要设备制造安装单位现场人员配备，质量管理制度建立情况等 7.安全监测等其他单位现场人员配备，质量管理制度建立情况等 | 5% | （1）未对参建单位质量管理体系建立情况进行检查的，减5%；未全面检查质量管理体系建立情况的，或检查不及时的，减2%； （2）项目开工后，建设高峰期每年度未检查或复核参建单位质量管理体系建立情况的，减1%； （3）未发现参建单位主要人员资格不满足要求等明显问题的，减1%； （4）对监督检查发现的问题，未及时书面告知项目法人并提出整改要求、影响质量管理工作或未按规定（或授权）进行责任追究的，减1% |  |
| 14 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 检查质量管理体系运行情况 | 监督检查项目法人质量管理体系、勘察设计单位现场服务体系、监理单位质量控制体系、施工单位质量保证体系运行情况等，涉及各参建单位质量行为和工程实体质量两个方面，主要包括： 1.项目法人按已制定的质量管理制度开展质量检查 2.勘察设计单位按设计规章制度开展勘察设计服务 3.监理单位按监理规划、监理实施细则、监理工作制度等开展质量控制 4.施工单位按建立的质量保证体系、规章制度、编写的技术方案进行施工管理 5.检测单位按规定开展检测工作 6.现场设备制造安装单位按技术标准和设计要求制造合格的设备并进行安装 7.安全监测等其他单位的现场质量管理情况 | 12% | （1）未对参建单位质量管理体系运行情况开展检查的，减3%； （2）对处于施工高峰期的工程，每年度检查次数不满足要求的，每少1次，减1%，最多减2%； （3）监督检查时对存在有明显质量管理违规行为和工程实体问题，如未组织编制工程建设执行技术标准清单、未组织设计交底、未履行设计变更手续、未按图施工、未执行工程验收制度、未开展平行检测、未对专项施工方案等进行审查等，但未检查发现的，减2%； （4）监督检查记录或意见等监督成果不规范的，如发现问题的描述不准确、前后矛盾、依据引用不当、无监督人员签名等，减3%； （5）对检查发现的问题，未及时书面告知项目法人并提出整改要求、影响质量管理工作或未按规定（授权）进行责任追究的，减1%； （6）未对法律法规、规范性文件、强制性标准和技术规程规范的执行情况监督进行检查的，减1%；检查不到位的，减0.5% |  |
| 15 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 质量监督 检测 | 根据工程建设情况和质量监督工作需要开展质量抽样检测。重点针对主体工程或影响工程结构安全的部位的原材料、中间产品和工程实体开展质量抽样检测 | 5% | （1）主体工程或影响工程结构安全的部位的原材料、中间产品和工程实体未开展质量监督检测的，减5%； （2）委托的检测机构资质不符合要求的，减3%； （3）监督检测发现的问题，未及时通报项目法人、影响工程质量安全，或未按规定（授权）进行责任追究的，减2% |  |
| 16 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 核备工程 质量结论 | 对项目法人报送的重要隐蔽和关键部位单元工程、分部工程、单位工程以及单位工程外观等质量评定资料进行抽查，并按要求核备工程质量结论 | 8% | （1）工程施工质量结论报送不及时、影响工程验收或质量监督工作开展，未书面督促报送的，减1%； （2）未在规定工作日内对报送的工程施工质量结论进行核备的，减2%； （3）工程施工质量结论核备不规范的，如报送的验收评定资料内容填写错误、支撑评定结论的资料不全、验收结论存在错误等不规范情况仍予以核备的，减3%； （4）未从施工质量评定资料是否齐全、质量评定验收程序是否合规、监督检查问题是否完成整改等方面提出核备意见的，减2% |  |
| 17 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 质量问题 处理 | 1.对监督检查发现质量问题，建立整改台账，跟踪落实整改 2.建立质量缺陷备案台账 3.参加相关项目主管部门组织的质量事故调查，监督工程质量事故的处理 | 8% | （1）未建立问题整改台账的，减2%；台账缺少检查发现问题、检查时间、检查人员、整改情况等要素的，减1%； （2）对监督检查发现的问题跟踪落实整改不到位的，减2%； （3）质量缺陷备案表报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展，未书面督促报送的，减1%； （4）未对质量缺陷处理情况进行监督检查并建立质量缺陷备案台账的，或者备案资料不全的，减2%； （5）未按要求参加质量事故调查的，减1% |  |
| 18 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 工程质量 终身责任制 | 各级水行政主管部门负责对本行政区域内的水利工程责任单位责任人质量终身责任管理工作进行指导和监督管理 | 5% | （1）未按规定对工程质量终身责任承诺书及相关证明材料进行备案的，减5%； （2）未对工程质量终身责任制落实情况开展监督检查的，减2%； （3）对不合规的工程质量终身责任制材料进行备案的，减3% |  |
| 19 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 编写工程质量评价意见或质量监督报告 | 1.阶段验收前编写工程质量评价意见 2.竣工验收前编写工程质量监督报告 | 5% | （1）未及时提交工程验收质量评价意见或质量监督报告的，减3%； （2）质量监督评价意见或质量监督报告内容不全面或表述错误的，减2% |  |
| 20 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 建立质量监督工作档案 | 建立质量监督工作档案 | 3% | （1）未建立质量监督工作档案的，减3%； （2）质量监督工作档案不符合有关规定的，减2% |  |
| 21 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 受理质量 举报投诉 | 设立质量举报投诉电话、传真、信箱或平台等方式途径，接受公众监督 | 1% | （1）未设立质量举报投诉电话、传真、信箱或平台等方式途径的，减1%； （2）举报投诉受理后未开展调查处理工作的，减0.5% |  |
| 22 | 受委托的质量监督机构 | 质量监督服务行为 | 受监督的项目中，受委托或通过购买服务开展质量监督的单位和人员应公平、公正开展质量监督工作 | 3% | 受委托或通过购买服务开展质量监督的单位和人员与被监督的项目法人、勘察、设计、施工、监理、检测等单位存在隶属关系或者其他利害关系的，减3% |  |
| 23 | 水行政主管部门 | 质量监督管理信息化 | 水行政主管部门的质量监督管理信息化建设取得明显成效 | 5% | （1）已建立并应用质量监督信息化管理平台的，加2%； （2）信息化建设有效提高质量监督工作成效的，加3% | 激励项 |
| 24 | 水行政主管部门或受委托的质量监督机构 | 质量监督管理水平提升 | 水行政主管部门在质量监督管理水平提升、工作创新方面取得明显成效 | 5% | （1）本年度质量监督管理工作创新、工作亮点在国家级或省部级新闻媒体上报道或核心期刊上发表的，每项加2%； （2）集体或个人获省部级以上与质量监督管理相关奖励的，每项加1% | 激励项 |

注：巡查专家视现场检查情况可酌情扣分。